# 个人AI知识学习助手项目需求文档

基于个人知识库问答与学习陪练的首版产品需求

| 文档信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 个人AI知识学习助手 |
| 版本 | V1.0 |
| 产品形态 | 个人使用的Web端AI助手 |
| 目标阶段 | 首版MVP |
| 设计基础 | AI智能体B端模板 |
| 文档用途 | 原型调整、需求评审、开发拆分与验收 |
| 日期 | 2026年9月20日 |

本项目首版只建设一个面向个人用户的AI知识学习助手。产品通过文件上传、知识库检索、可溯源问答和基础学习陪练形成完整闭环，不建设多智能体平台、工作流编排平台或企业级运营系统。

# 目录

1 文档说明

2 产品概述

3 用户与使用场景

4 产品范围

5 信息架构与页面结构

6 核心业务流程

7 详细功能需求

8 AI对话与知识库规则

9 学习陪练规则

10 数据对象与状态

11 非功能需求

12 数据安全与隐私

13 埋点与基础指标

14 验收标准

15 版本规划

16 风险与待确认事项

附录A 页面与设计稿映射

附录B 需求追踪表

附录C 首版完成定义

# 1 文档说明

## 1.1 编写目的

本文档明确个人AI知识学习助手首版的产品目标、用户场景、功能范围、页面结构、业务规则、异常处理和验收标准。产品、设计、前端、后端及AI应用开发可据此统一范围并开展原型、接口、开发和测试工作。

## 1.2 适用读者

| 角色 | 使用方式 |
| --- | --- |
| 产品或项目负责人 | 确认产品范围、优先级和验收口径 |
| UI设计人员 | 基于现有B端模板调整页面、状态和交互 |
| 前端开发人员 | 实现页面、状态管理、流式对话和文件操作 |
| 后端开发人员 | 实现用户、文件、知识库、会话及任务接口 |
| AI应用开发人员 | 实现文档解析、检索增强生成和陪练提示链 |
| 测试人员 | 根据需求编号和验收标准设计测试用例 |

## 1.3 术语

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 知识库 | 由用户创建，用于组织文件并限定AI检索范围的资料集合。 |
| 文档片段 | 文件解析后按规则切分的最小检索单元。 |
| RAG | 先从知识库检索相关片段，再由大模型基于检索结果生成回答。 |
| 引用 | 回答所依据的文件、页码或片段信息。 |
| 学习陪练 | AI依据指定资料逐题提问、接收回答、点评并继续下一题的对话模式。 |
| 会话 | 用户与AI在同一上下文内连续交互的消息集合。 |
| 首版MVP | 验证核心闭环的最小可用版本，不包含平台化能力。 |

# 2 产品概述

## 2.1 产品定位

个人AI知识学习助手是一款面向个人学习者的Web端工具。用户上传自己的学习资料，系统自动解析并形成可检索的知识库；用户随后可以通过聊天查询资料、生成摘要，并让AI依据这些资料进行基础学习陪练。

首版的核心价值不是提供无限扩展的智能体平台，而是帮助个人把分散文件转化为可查询、可学习、可追溯的个人知识。

## 2.2 核心问题

个人资料分散在PDF、Word、Markdown和TXT文件中，查找与复习成本高。

普通大模型回答通常无法说明答案来自用户哪份资料。

用户阅读资料后缺少即时提问、追问和反馈，难以形成练习闭环。

现有智能体平台功能多、配置重，不适合个人首版项目。

## 2.3 产品目标

| 编号 | 目标 | 首版验证方式 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 用户能够把本地学习文件转化为可用知识库 | 文件可上传、解析并进入可用状态 |
| G2 | 用户能够获得有出处的资料问答结果 | 回答展示文件和原文片段引用 |
| G3 | 用户能够基于资料进行连续学习陪练 | 完成选题、回答、点评、下一题闭环 |
| G4 | 个人用户不需要复杂配置即可使用 | 核心任务不超过三层页面和必要操作 |

## 2.4 非目标

首版不以智能体创建平台、团队协作平台、在线考试平台、文件网盘或企业知识中台为目标。下列能力不进入首版：多智能体协作、可视化工作流、插件市场、团队权限、计费套餐、知识图谱、语音陪练、OCR、联网搜索和复杂学习算法。

## 2.5 产品成功条件

用户可以独立完成创建知识库、上传文件、提问并查看引用。

用户可以从某个知识库或文件发起陪练，并完成至少三轮问答。

知识库没有依据时，AI不会把模型常识伪装为资料内容。

主要错误都有明确状态、可理解提示和可重试入口。

# 3 用户与使用场景

## 3.1 目标用户

| 用户特征 | 说明 |
| --- | --- |
| 主要身份 | 学生、自学者、初级开发者或需要整理个人资料的知识工作者 |
| 技术水平 | 能够使用网页和上传文件，不要求理解向量数据库或提示词 |
| 资料规模 | 首版以少量个人资料为主，每个知识库数十份以内 |
| 主要诉求 | 快速查询资料、理解知识点、通过提问巩固学习 |
| 使用设备 | 首版以桌面浏览器为主 |

## 3.2 核心用户故事

| 编号 | 用户故事 |
| --- | --- |
| US-01 | 作为个人学习者，我希望创建不同主题的知识库，以便把资料按学习方向分开。 |
| US-02 | 我希望上传PDF、Word、Markdown或TXT文件，并看到明确的处理状态。 |
| US-03 | 我希望AI自动生成文件摘要和标签，帮助我快速了解资料。 |
| US-04 | 我希望只根据指定知识库提问，并查看答案来自哪些原文。 |
| US-05 | 当资料没有答案时，我希望系统明确说明，而不是编造结论。 |
| US-06 | 我希望从某份资料直接开始陪练，AI一次只问一道题。 |
| US-07 | 我回答后，希望AI指出正确部分、遗漏内容和资料依据。 |
| US-08 | 我希望保留历史会话，以便继续之前的学习。 |
| US-09 | 我希望能够删除文件、知识库和会话，并理解删除影响。 |

## 3.3 典型场景

### 3.3.1 技术资料查询

用户把Vue、React、UniApp等学习资料上传到“前端学习”知识库，然后询问“Pinia适合解决什么问题”。系统检索相关片段，生成解释并展示来源文件和原文。

### 3.3.2 项目文档理解

用户上传需求文档和架构说明书，询问某项功能的规则、限制或技术选择。系统只在指定知识库中检索，避免把其他项目内容混入回答。

### 3.3.3 资料驱动陪练

用户选择“Vue组件通信”主题和指定资料，AI提出一道简答题。用户回答后，AI进行点评并引用资料依据，然后询问是否继续下一题。

# 4 产品范围

## 4.1 首版范围总览

| 模块 | 首版范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 快捷入口、最近会话、最近文件、基础数量概览 | P0 |
| AI对话 | 自由对话、资料问答、学习陪练、流式输出 | P0 |
| 知识库 | 创建、重命名、删除、查看详情 | P0 |
| 文件 | 上传、解析状态、摘要、标签、删除 | P0 |
| 引用 | 查看来源文件、页码或片段、展开原文 | P0 |
| 历史会话 | 列表、搜索、继续、重命名、删除 | P0 |
| 错题记录 | 保存用户主动标记的错题 | P1 |
| 设置 | 模型基础配置、默认知识库、引用开关 | P1 |

## 4.2 范围控制原则

首版只有一个AI助手，三种模式通过同一对话页切换。

知识库只包含知识库和文件两层，不支持多层文件夹。

学习陪练首先是对话能力，不建设完整考试和课程系统。

AI对文件的整理以“建议和元数据”为主，不自动修改用户原文件。

系统先适配桌面端Web，移动端和微信小程序在后续评估。

## 4.3 明确排除项

| 排除项 | 原因 | 后续条件 |
| --- | --- | --- |
| 多智能体协作 | 首版没有需要多个自治角色解决的复杂任务 | 单助手核心闭环稳定后再评估 |
| 可视化工作流 | 开发与调试成本高，偏平台能力 | 出现可重复复杂流程后再评估 |
| 插件市场 | 涉及第三方授权、协议和安全管理 | 形成稳定工具调用框架后再评估 |
| 团队与权限 | 个人项目无需多租户和组织结构 | 产品转向团队使用时再建设 |
| 知识图谱 | 首版标签和检索已满足需要 | 知识规模和关系浏览需求增长后再建设 |
| 语音与OCR | 需要额外模型和媒体处理链路 | 文本闭环稳定后扩展 |

# 5 信息架构与页面结构

## 5.1 一级导航

| 导航 | 主要内容 | 首版 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 快捷任务、最近会话、最近文件、数据概览 | 保留 |
| AI对话 | 三种模式、历史会话、消息和引用 | 核心 |
| 知识库 | 知识库列表、文件列表、文件详情 | 核心 |
| 历史会话 | 统一管理会话 | 保留 |
| 设置 | 基础偏好和模型连接状态 | 精简 |

## 5.2 页面清单

| 页面编号 | 页面名称 | 入口 | 核心任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 首页 | 默认首页 | 快速开始问答或陪练 |
| P-02 | AI对话页 | 左侧导航或快捷入口 | 进行三种模式对话 |
| P-03 | 知识库列表 | 左侧导航 | 创建与管理知识库 |
| P-04 | 知识库详情 | 知识库卡片 | 上传和管理文件 |
| P-05 | 文件详情 | 文件列表行 | 查看摘要、标签和解析文本 |
| P-06 | 历史会话 | 左侧导航 | 查找并继续会话 |
| P-07 | 设置 | 左侧导航 | 设置默认偏好 |

## 5.3 首页布局

首页沿用设计稿的B端框架，但不展示智能体广场。页面应包含欢迎区、三个任务入口、最近会话、最近文件和轻量数据概览。三个任务入口分别为“自由提问”“根据资料提问”“开始学习陪练”。

## 5.4 AI对话页布局

| 区域 | 内容 | 交互要求 |
| --- | --- | --- |
| 左侧栏 | 新建会话、会话列表、搜索 | 可折叠；显示当前会话状态 |
| 顶部栏 | 模式、会话标题、知识库范围 | 模式切换前提示对上下文的影响 |
| 消息区 | 用户消息、AI消息、加载和错误状态 | 支持复制、重新生成和停止输出 |
| 输入区 | 多行输入、发送、附件或快捷指令 | 空内容不可发送；生成中可停止 |
| 右侧栏 | 当前知识库、引用、陪练状态 | 无内容时可折叠，不强占空间 |

## 5.5 知识库页面布局

知识库列表使用卡片或表格展示名称、文件数量、更新时间和状态。知识库详情页展示文件列表及上传入口，文件行至少包含名称、类型、大小、处理状态、上传时间和操作。

## 5.6 响应式要求

首版重点适配宽度1280px及以上的桌面浏览器。

宽度小于1100px时右侧栏默认收起，引用通过抽屉查看。

宽度小于768px时只保证基础浏览与对话，不承诺完整后台布局。

# 6 核心业务流程

## 6.1 首次使用流程

1.  进入首页并查看功能说明。

2.  创建第一个知识库。

3.  上传一份支持格式的文件。

4.  等待文件从“解析中”变为“可使用”。

5.  从文件或知识库发起资料问答。

6.  查看AI回答和引用来源。

## 6.2 文件入库流程

| 步骤 | 系统行为 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 选择文件 | 前端校验格式、数量和大小 | 不符合规则时阻止上传并说明原因 |
| 2 上传文件 | 保存原文件并创建文件记录 | 上传失败可重试，不创建可用记录 |
| 3 解析文本 | 按格式提取正文和页码信息 | 解析失败标记失败并保留原因 |
| 4 生成元数据 | 生成摘要与建议标签 | 失败不阻断问答，可稍后重试 |
| 5 切分与向量化 | 生成片段并写入向量索引 | 失败时文件不可用于问答 |
| 6 完成入库 | 状态更新为可使用 | 用户可进入问答或陪练 |

## 6.3 资料问答流程

1.  用户选择“资料问答”模式。

2.  用户选择一个知识库，可进一步限定文件。

3.  用户输入问题并发送。

4.  系统重写检索查询并召回相关片段。

5.  系统判断证据是否足以回答。

6.  AI基于片段生成回答并绑定引用。

7.  用户展开引用查看原文或打开文件详情。

## 6.4 学习陪练流程

1.  用户选择“学习陪练”模式。

2.  选择知识库、主题、难度和题型。

3.  系统生成第一道题并记录题目来源。

4.  用户提交回答。

5.  AI依据资料进行点评并给出引用。

6.  用户选择继续、追问、保存错题或结束。

7.  系统保存陪练会话和基础结果。

## 6.5 删除流程

删除知识库、文件或会话前必须二次确认。删除知识库时应说明其中全部文件和向量索引将同时删除；删除文件时应说明相关历史引用仍可显示文件名，但原文可能无法再次打开。首版不提供回收站时，应明确“删除后不可恢复”。

# 7 详细功能需求

## 7.1 首页

| 编号 | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| FR-HOME-01 | 展示欢迎语和产品一句话说明 | 首次进入可理解产品用途 |
| FR-HOME-02 | 展示三个快捷入口 | 可进入自由对话、资料问答、学习陪练 |
| FR-HOME-03 | 展示最近会话 | 最多显示5条，点击可继续 |
| FR-HOME-04 | 展示最近文件 | 显示名称、知识库、状态和时间 |
| FR-HOME-05 | 展示基础统计 | 知识库数、文件数、会话数 |
| FR-HOME-06 | 提供空状态引导 | 无数据时引导创建知识库并上传文件 |

## 7.2 知识库管理

| 编号 | 需求 | 业务规则 |
| --- | --- | --- |
| FR-KB-01 | 创建知识库 | 名称必填，1至40个字符；描述0至200个字符 |
| FR-KB-02 | 查看知识库列表 | 支持按更新时间排序和名称搜索 |
| FR-KB-03 | 查看知识库详情 | 展示文件、描述、创建与更新时间 |
| FR-KB-04 | 重命名知识库 | 名称校验与创建一致 |
| FR-KB-05 | 删除知识库 | 二次确认；同步删除文件索引 |
| FR-KB-06 | 展示处理概览 | 显示可用、处理中、失败文件数量 |

同一用户下知识库名称允许重复，但界面应通过描述或创建时间帮助区分。首版每个知识库建议限制50份文件，达到上限时停止上传并提示。

## 7.3 文件上传与处理

| 编号 | 需求 | 业务规则 |
| --- | --- | --- |
| FR-FILE-01 | 选择或拖拽上传文件 | 支持PDF、DOCX、MD、TXT |
| FR-FILE-02 | 上传前校验 | 单文件建议不超过20MB；不支持加密或损坏文件 |
| FR-FILE-03 | 批量上传 | 首版单次最多5份，分别展示进度和结果 |
| FR-FILE-04 | 重复文件提示 | 同库中名称和内容指纹相同则提示用户 |
| FR-FILE-05 | 展示处理状态 | 待上传、上传中、解析中、索引中、可使用、失败 |
| FR-FILE-06 | 失败重试 | 保留失败原因并提供重试入口 |
| FR-FILE-07 | 取消上传 | 上传完成前允许取消 |
| FR-FILE-08 | 删除文件 | 二次确认并删除文本片段和向量索引 |

### 7.3.1 文件状态定义

| 状态 | 说明 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 待上传 | 用户已选择但尚未开始 | 移除、开始上传 |
| 上传中 | 文件正在传输 | 取消 |
| 解析中 | 提取正文、页码及结构 | 查看状态 |
| 索引中 | 切分并生成向量 | 查看状态 |
| 可使用 | 可用于问答和陪练 | 查看、提问、陪练、删除 |
| 失败 | 上传、解析或索引失败 | 查看原因、重试、删除 |

## 7.4 文件详情与AI整理

| 编号 | 需求 | 业务规则 |
| --- | --- | --- |
| FR-DETAIL-01 | 展示文件基础信息 | 名称、类型、大小、所属知识库、时间和状态 |
| FR-DETAIL-02 | 展示AI摘要 | 建议100至300字，可重新生成 |
| FR-DETAIL-03 | 展示建议标签 | 默认最多5个；用户可添加、修改和删除 |
| FR-DETAIL-04 | 展示解析文本预览 | 支持分页或分段浏览，不直接编辑原文件 |
| FR-DETAIL-05 | 根据文件提问 | 自动进入资料问答并限定该文件 |
| FR-DETAIL-06 | 根据文件陪练 | 自动进入陪练设置并限定该文件 |

摘要和标签属于AI生成元数据，必须与原始资料区分。首版不得把AI生成内容自动写回原文件，也不得把AI摘要默认作为新的知识来源再次索引。

## 7.5 AI对话通用能力

| 编号 | 需求 | 验收要点 |
| --- | --- | --- |
| FR-CHAT-01 | 新建会话 | 默认进入自由对话，可切换模式 |
| FR-CHAT-02 | 发送文本消息 | 空白消息不可发送，长度建议不超过4000字 |
| FR-CHAT-03 | 流式生成回答 | 逐步显示内容，生成中显示状态 |
| FR-CHAT-04 | 停止生成 | 停止后保留已生成内容并标记未完成 |
| FR-CHAT-05 | 重新生成 | 基于同一问题和上下文重新回答 |
| FR-CHAT-06 | 复制消息 | 复制纯文本，成功后有反馈 |
| FR-CHAT-07 | 自动标题 | 根据首轮内容生成标题，允许手动修改 |
| FR-CHAT-08 | 错误重试 | 网络或模型错误不丢失用户输入 |
| FR-CHAT-09 | 上下文控制 | 按会话维护上下文，避免跨会话混用 |

## 7.6 资料问答

| 编号 | 需求 | 业务规则 |
| --- | --- | --- |
| FR-RAG-01 | 选择检索范围 | 必须选择一个知识库，可选一个或多个文件 |
| FR-RAG-02 | 检索相关片段 | 按问题召回并重排候选片段 |
| FR-RAG-03 | 基于证据回答 | 回答内容优先来自检索片段 |
| FR-RAG-04 | 展示引用标记 | 正文用序号关联引用列表 |
| FR-RAG-05 | 展开引用 | 展示文件名、页码或段落、原文片段 |
| FR-RAG-06 | 证据不足处理 | 明确说明资料不足，并建议换问法或补充文件 |
| FR-RAG-07 | 冲突提示 | 资料间存在明显冲突时分别列出来源 |
| FR-RAG-08 | 切换知识库 | 切换前确认是否新建会话，避免上下文污染 |

## 7.7 学习陪练

| 编号 | 需求 | 业务规则 |
| --- | --- | --- |
| FR-LEARN-01 | 设置练习范围 | 选择知识库，可进一步指定文件或主题 |
| FR-LEARN-02 | 选择难度 | 入门、基础、进阶；默认基础 |
| FR-LEARN-03 | 选择题型 | 首版支持简答题，P1可增加选择题 |
| FR-LEARN-04 | 一次一题 | AI等待用户回答后才能进入下一题 |
| FR-LEARN-05 | 点评回答 | 包含正确内容、遗漏或错误、参考回答和引用 |
| FR-LEARN-06 | 继续或结束 | 用户主动决定，不自动无限生成 |
| FR-LEARN-07 | 追问当前题 | 追问仍保持当前题目上下文 |
| FR-LEARN-08 | 保存错题 | P1功能，由用户主动保存 |
| FR-LEARN-09 | 结束总结 | 汇总练习题数、表现和建议复习内容 |

## 7.8 历史会话

| 编号 | 需求 | 业务规则 |
| --- | --- | --- |
| FR-HIS-01 | 查看会话列表 | 显示标题、模式、知识库和更新时间 |
| FR-HIS-02 | 搜索会话 | 按标题关键词搜索 |
| FR-HIS-03 | 继续会话 | 恢复消息、模式和知识库范围 |
| FR-HIS-04 | 重命名会话 | 1至60个字符 |
| FR-HIS-05 | 删除会话 | 二次确认；不删除知识库文件 |
| FR-HIS-06 | 空状态 | 引导发起新对话 |

## 7.9 设置

| 编号 | 需求 | 首版处理 |
| --- | --- | --- |
| FR-SET-01 | 默认对话模式 | 可设置，默认自由对话 |
| FR-SET-02 | 默认知识库 | 可选；删除后自动清空 |
| FR-SET-03 | 引用默认展开方式 | 折叠或展开，默认折叠 |
| FR-SET-04 | 模型连接状态 | 显示可用或异常，不暴露服务端密钥 |
| FR-SET-05 | 清空会话记录 | 危险操作二次确认 |

# 8 AI对话与知识库规则

## 8.1 三种模式边界

| 模式 | 是否检索知识库 | 回答原则 | 引用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自由对话 | 否 | 可使用模型通用知识；提示可能存在误差 | 不要求 |
| 资料问答 | 是 | 优先且尽量仅依据指定资料 | 必须 |
| 学习陪练 | 是 | 题目和点评应能追溯到指定资料 | 必须 |

## 8.2 检索策略要求

检索范围必须绑定当前用户和当前知识库，禁止跨用户、跨知识库误召回。

采用关键词与向量的混合检索为后续优化方向；首版至少具备向量检索和基础重排。

检索结果应保留文件编号、片段编号、页码或段落定位以及原文。

系统应限制输入模型的片段总量，优先保留相关度高且互补的证据。

多轮追问需要结合上一轮问题重写成可独立检索的问题。

## 8.3 回答生成规则

1.  先判断用户问题是否属于当前知识库范围。

2.  检索并筛选相关片段，避免把低相关片段强行用于回答。

3.  若证据充分，给出结构清晰的回答并绑定引用。

4.  若证据不足，明确说明“当前资料中未找到足够依据”。

5.  模型补充常识时必须单独标明“通用知识补充”，且资料问答模式默认关闭该行为。

## 8.4 引用规范

| 字段 | 要求 |
| --- | --- |
| 引用编号 | 与回答正文中的序号一一对应 |
| 文件名称 | 显示用户可识别的原始文件名 |
| 位置 | PDF优先页码；其他格式显示段落或章节 |
| 原文片段 | 展示回答依据的必要上下文，避免过长 |
| 相关度 | 内部保留，可不直接展示具体分数 |
| 失效状态 | 文件已删除时显示“来源文件已删除” |

## 8.5 防幻觉规则

不得生成不存在的文件名、页码、作者或原文。

不得将AI生成摘要当成原文件原文引用。

无法确认时应表达不确定性，不得使用绝对结论。

用户要求逐字引用时，只返回实际检索到的原文片段。

回答和引用绑定应在服务端完成，不能仅靠模型自由生成引用编号。

## 8.6 上下文与会话规则

每个会话保存模式、知识库范围、文件范围、消息历史和必要的陪练状态。自由对话切换为资料问答，或切换知识库时，系统应建议新建会话；用户坚持继续时，需要明确后续回答使用新的资料范围。

# 9 学习陪练规则

## 9.1 陪练设置

| 设置项 | 首版选项 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| 资料范围 | 一个知识库，可选具体文件 | 当前知识库 |
| 学习主题 | 用户输入或系统从标签推荐 | 用户输入 |
| 难度 | 入门、基础、进阶 | 基础 |
| 题型 | 简答题 | 简答题 |
| 题目数量 | 3、5、10或不限 | 5 |

## 9.2 出题规则

题目必须能够从指定资料中找到参考依据。

题干清晰且一次只考察一个主要知识点。

不得直接在题干中泄露完整答案。

同一轮练习尽量避免重复知识点，除非用户答错后进行针对性复习。

资料不足以生成指定主题题目时，应提示用户调整主题或资料范围。

## 9.3 点评结构

| 部分 | 内容 |
| --- | --- |
| 结果判断 | 正确、部分正确或需要改进；避免只给机械分数 |
| 正确内容 | 指出用户回答中有效的部分 |
| 遗漏或错误 | 指出关键缺失和事实错误 |
| 参考回答 | 提供与当前难度匹配的完整表述 |
| 资料依据 | 展示对应文件和原文片段 |
| 下一步 | 继续下一题、追问、重试本题或结束 |

## 9.4 基础评价规则

首版评价只用于即时反馈，不作为正式考试成绩。系统可使用“正确、部分正确、需要改进”三级结果；若提供分数，应明确其为AI估计。涉及开放性问题时，以关键知识点覆盖和事实准确性为主要依据。

## 9.5 结束总结

练习结束后生成简短总结，包含完成题数、各结果数量、表现较好的知识点、需要复习的知识点和推荐查看的文件。首版不自动生成长期学习计划。

# 10 数据对象与状态

## 10.1 核心数据对象

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| User | id、name、settings | 首版可固定为单用户，但数据仍保留用户归属 |
| KnowledgeBase | id、userId、name、description、status | 知识库主记录 |
| Document | id、kbId、name、type、size、status、summary | 文件及处理状态 |
| DocumentChunk | id、docId、content、page、embeddingRef | 检索片段 |
| Tag | id、name、source | 区分用户标签与AI建议标签 |
| Conversation | id、mode、kbId、title、status | 会话主记录 |
| Message | id、conversationId、role、content、status | 用户或AI消息 |
| Citation | id、messageId、chunkId、position | 回答与片段的关联 |
| PracticeSession | id、conversationId、topic、difficulty | 陪练设置和结果 |
| PracticeQuestion | id、sessionId、question、reference | 题目及依据 |

## 10.2 关键状态

| 对象 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Document | UPLOADING、PARSING、INDEXING、READY、FAILED | 文件处理生命周期 |
| Message | GENERATING、COMPLETED、STOPPED、FAILED | AI消息生成状态 |
| Conversation | ACTIVE、ARCHIVED | 首版可只使用ACTIVE |
| PracticeSession | CONFIGURING、RUNNING、COMPLETED | 陪练生命周期 |

## 10.3 数据关联与删除

知识库删除时级联删除其文件、片段、标签关联和向量索引。

文件删除时删除片段和索引；历史消息保留，但引用标记为失效。

会话删除时删除消息、引用关联及对应陪练记录，不影响知识库。

用户数据之间必须通过userId进行逻辑隔离，即使首版只有一个用户。

# 11 非功能需求

## 11.1 性能与容量

| 编号 | 要求 |
| --- | --- |
| NFR-01 | 普通页面操作在正常网络下应在2秒内给出可见反馈。 |
| NFR-02 | 发送对话后应在3秒内显示生成中状态；模型首字延迟目标不超过8秒。 |
| NFR-03 | 20MB以内文件上传应展示持续进度，不允许无反馈等待。 |
| NFR-04 | 文档处理采用异步任务，页面刷新后仍能查看状态。 |
| NFR-05 | 首版目标容量：每个知识库50份文件，单用户10个知识库。 |
| NFR-06 | 会话消息采用分页或虚拟列表，避免长会话卡顿。 |

## 11.2 可用性

所有长时间任务必须展示状态和失败原因。

危险操作必须二次确认，确认文案应说明影响对象。

空状态需要给出下一步操作，而不是只显示“暂无数据”。

AI生成内容应与用户输入、原文引用在视觉上区分。

核心操作支持键盘Enter发送，Shift+Enter换行。

## 11.3 兼容性

首版支持最新版Chrome和Edge桌面浏览器。其他浏览器以基础可用为目标，不承诺完全一致。

## 11.4 可维护性

模型服务、Embedding服务和向量存储通过独立适配层接入。

提示词采用版本化配置，记录使用版本，便于问题追踪。

文件处理任务记录阶段、耗时和错误码。

回答保存所用模型、知识库范围和引用片段编号，但不在普通页面暴露内部参数。

# 12 数据安全与隐私

## 12.1 基本原则

用户文件仅用于本人知识库处理和问答，不默认公开或分享。

模型API密钥保存在服务端，不写入前端代码、日志或浏览器存储。

日志不得记录完整文件正文、完整对话敏感内容或密钥。

删除操作应同步删除业务数据和向量索引；备份清理周期需另行说明。

上传文件需要校验扩展名、MIME类型和实际内容，防止伪装文件。

## 12.2 权限边界

即使首版为单用户系统，后端接口也不得仅依赖前端传入的用户编号。所有知识库、文件、会话和消息访问必须校验资源归属，为未来登录功能和多用户扩展保留安全边界。

## 12.3 内容风险

| 风险 | 处理要求 |
| --- | --- |
| 提示注入 | 系统指令与文档内容分离；文档中的命令不得覆盖系统规则 |
| 恶意文件 | 限制格式与大小；解析在受限环境执行 |
| 敏感信息 | 提示用户谨慎上传；后续可增加敏感信息检测 |
| 错误回答 | 展示引用、证据不足提示和AI内容免责声明 |
| 数据串库 | 检索必须带用户和知识库过滤条件 |

# 13 埋点与基础指标

## 13.1 首版关键指标

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 文件入库成功率 | 进入READY的文件数 ÷ 上传文件数 | 判断解析链路稳定性 |
| 问答完成率 | 成功生成回答的提问数 ÷ 总提问数 | 判断模型链路可用性 |
| 有引用回答占比 | 资料问答中包含有效引用的回答占比 | 判断RAG闭环质量 |
| 无依据正确拒答率 | 资料不足时正确提示的抽样比例 | 观察幻觉风险 |
| 陪练完成率 | 完成至少一题点评的陪练会话占比 | 判断陪练是否可用 |
| 平均首字时间 | 发送到首个输出字符的平均时长 | 观察体验 |

## 13.2 建议事件

| 事件 | 触发时机 |
| --- | --- |
| kb_created | 知识库创建成功 |
| file_upload_started | 文件开始上传 |
| file_ready | 文件完成解析和索引 |
| chat_message_sent | 用户发送消息 |
| rag_answer_completed | 资料问答完成 |
| citation_opened | 用户展开引用 |
| practice_started | 用户开始陪练 |
| practice_answer_reviewed | 完成一道题点评 |
| practice_completed | 用户结束陪练 |

# 14 验收标准

## 14.1 核心闭环验收

| 场景 | 前置条件 | 操作 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件入库 | 存在一个知识库 | 上传支持格式文件 | 状态最终为可使用，并生成摘要 |
| 资料问答 | 文件状态为可使用 | 选择知识库并提问 | 回答包含有效引用，可展开查看原文 |
| 证据不足 | 资料不包含目标内容 | 提出无关问题 | 明确提示未找到足够依据 |
| 学习陪练 | 存在可用资料 | 设置主题并开始 | AI一次一题，提交后生成点评和引用 |
| 继续会话 | 存在历史会话 | 从列表打开 | 恢复消息、模式和知识库范围 |
| 删除文件 | 存在可用文件 | 确认删除 | 文件、片段和索引被删除 |

## 14.2 页面状态验收

每个列表页面具有加载、空、正常和失败状态。

文件处理具有上传、解析、索引、成功和失败状态。

AI回答具有生成中、完成、停止和失败状态。

按钮在不可操作时禁用，并提供必要原因。

所有错误提示使用用户能理解的语言，并尽量给出恢复操作。

## 14.3 引用质量验收

引用文件真实存在且属于当前知识库。

引用片段确实支持对应回答，不仅是关键词相同。

PDF页码与原文件可对应；无页码格式显示章节或段落定位。

删除文件后引用不跳转到错误内容。

## 14.4 陪练质量验收

题目来源可追溯到指定资料。

用户没有回答前，系统不会自动进入下一题。

点评分别说明正确、遗漏或错误、参考回答和资料依据。

结束陪练后生成本次总结，不虚构长期掌握度。

## 14.5 异常验收

| 异常 | 预期处理 |
| --- | --- |
| 网络中断 | 保留输入和当前页面状态，允许重试 |
| 模型服务超时 | 结束加载状态，提示稍后重试 |
| 解析失败 | 标记失败、显示原因并提供重试 |
| 文件超限 | 上传前阻止并说明限制 |
| 知识库为空 | 禁止进入资料问答或引导上传文件 |
| 生成中切换页面 | 保留任务状态或明确提示生成将停止 |

# 15 版本规划

## 15.1 V1.0 首版MVP

目标是打通知识库和学习陪练的最小闭环。必须包含知识库管理、文件上传处理、自由对话、资料问答、引用、基础陪练和历史会话。

## 15.2 V1.1 体验增强

保存错题与错题列表。

选择题与简答题组合。

文件标签筛选和内容搜索。

导出会话为Markdown。

知识库问答反馈与引用有用性评价。

## 15.3 V2.0 个性化学习

知识点掌握度与阶段性统计。

基于错题的自适应出题。

间隔复习和学习计划。

个人知识地图。

## 15.4 长期扩展

在核心使用数据证明有需要后，再评估网页链接导入、OCR、语音陪练、代码实战、工具调用、多端同步、知识库分享和多智能体协作。

# 16 风险与待确认事项

## 16.1 主要风险

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 设计稿平台化功能过多 | 首版范围膨胀 | 隐藏非核心导航并维护明确排除清单 |
| 文档解析质量不稳定 | 检索与引用错误 | 限制格式，保存解析状态和错误原因 |
| 回答看似合理但无依据 | 损害信任 | 强制引用、证据阈值和拒答规则 |
| 陪练评分主观 | 用户误解结果 | 使用三级评价并说明为AI反馈 |
| 模型调用成本上升 | 个人项目难维护 | 限制上下文、片段数量和文件规模 |
| 前后端同时建设范围过大 | 延期 | 优先完成Web端核心闭环 |

## 16.2 待确认事项

| 编号 | 待确认问题 | 默认建议 |
| --- | --- | --- |
| TBD-01 | 首版是否需要真实注册登录 | 个人演示可先单用户，但后端保留userId |
| TBD-02 | 模型服务使用哪家接口 | 通过兼容适配层接入，前端不绑定厂商 |
| TBD-03 | 单文件大小上限 | 默认20MB |
| TBD-04 | 是否支持扫描版PDF | 首版不支持OCR，上传前提示 |
| TBD-05 | 错题本是否进入V1.0 | 建议列为P1，不阻塞首版 |
| TBD-06 | 是否公开部署 | 先本地或私有部署验证 |

# 附录A 页面与设计稿映射

| 设计稿现有方向 | 本项目处理 | 改造说明 |
| --- | --- | --- |
| 智能体首页或广场 | 改为个人首页 | 移除多智能体卡片，保留快捷任务入口 |
| 中央对话工作区 | 重点保留 | 增加三种模式、知识库范围和引用 |
| 右侧能力或资源栏 | 改为上下文侧栏 | 显示知识库、引用和陪练状态 |
| 智能体配置 | 大幅精简 | 不开放复杂提示词，只保留基础设置 |
| 工作流画布 | 隐藏 | 首版没有流程编排需求 |
| 插件或工具列表 | 隐藏 | 首版不接第三方工具 |
| 数据看板 | 改为轻量概览 | 只显示知识库、文件和会话数量 |
| 企业管理模块 | 删除导航入口 | 不做组织、成员、角色和计费 |

视觉上继续沿用模板的浅色B端布局、左侧导航、顶部操作区、卡片和表格体系。功能上将模板从“智能体平台”收缩为“单个个人知识学习助手”。

# 附录B 需求追踪表

| 产品目标 | 关联需求 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| G1 文件转知识库 | FR-KB-01至06；FR-FILE-01至08 | 文件入库场景 |
| G2 可溯源问答 | FR-RAG-01至08 | 资料问答、证据不足、引用质量 |
| G3 学习陪练 | FR-LEARN-01至09 | 陪练闭环和陪练质量 |
| G4 简单易用 | FR-HOME-01至06；FR-HIS-01至06 | 页面状态和核心任务路径 |
| 安全与隔离 | 第12章 | 数据串库、密钥与删除测试 |
| 性能与稳定 | NFR-01至06 | 性能、异步任务和异常测试 |

# 附录C 首版完成定义

当以下条件全部满足时，首版可进入验收：

五个一级页面可访问，核心空状态和错误状态完整。

至少四种文件格式可以上传，处理状态可追踪。

用户能够对指定知识库提问并打开真实引用。

证据不足时能够拒答或提示补充资料。

用户能够完成至少三道连续陪练题并获得点评。

历史会话能够恢复模式、知识库范围和消息。

删除知识库、文件和会话的影响符合本需求。

核心验收场景通过，且不存在阻断使用的严重缺陷。